Warszawa, dnia 8 kwietnia 2025 r.

Znak sprawy: ZMW/UM/927W/DZI/2025/PD

KOMUNIKAT

Odpowiedź na pytania z dnia 08.04.2025 r.

na zapytanie ofertowe nr ZMW/UM/857W/DZI/2025/PD z dnia 28.03.2025 r. na wynajem, transport, montaż i demontaż modułowej kontenerowej łaźni mobilnej dla osób bezdomnych w ramach kontynuacji programu pn. „Pilotażowy program prowadzenia łaźni mobilnej dla osób bezdomnych” w Warszawie w terminie od 5 maja 2025 r. do 31 października 2025 r.

- Czy okres obowiązywania umowy wskazany w §5 ust. 1 określa czas, w którym urządzenia mają być gotowe do użycia i posadowione (179 dni)?

ODP. Czas obowiązywania umowy z §5 ust. 1 określa czas funkcjonowania kontenerów jako łaźnia dla osób bezdomnych. Czas montażu i uruchomienia kontenerów jest do dnia 09 maja 2025 r. zgodnie z §5 ust. 2. Zgodnie z §5 ust. 3 Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia wykonywania usługi (rozwiązania umowy) o czym poinformuje Wykonawcę z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

- Czy wg. Zamawiającego realizacja wymaga uzyskania zgłoszenia budowy z uwagi na to, że umowa bazując na §5 ust. 1 ma obowiązywać przez mniej niż 180 dni?

Odp. Realizacja przedmiotowego zamówienia wymaga zgłoszenia.

Zgłoszenie budowy jest po stronie Zamawiającego. Zamawiający jest w trakcie procedury administracyjnej. W przypadku opóźnień w realizacji przedmiotu umowy z tytułu niezakończonej niniejszej procedury administracyjnej zgodnie z §5 ust. 5 pkt. 3 i §5 ust. 7 niniejsze okoliczności stanowić będą podstawę do dokonania zmian w umowie.

- Po czyjej stronie stoi proces dokonania zgłoszenia na budowę, opisany w art. 30 w zw. z art. 29 ust. 7 ustawy Prawo Budowlane?

Odp. Zgłoszenie budowy jest po stronie Zamawiającego.

- Czy Zamawiający dysponuje projektami, które może przekazać Wykonawcy celem przeprowadzenia procesu dokonania zgłoszenia na budowę opisanego w art. 30 ustawy Prawo Budowlane?

Odp. Zgłoszenie budowy jest po stronie Zamawiającego.

- Czy zachodzą jakiekolwiek przesłanki opisane w przepisie art. 30 ust. 3 ustawy Prawo Budowlane?

Odp. Zamawiający nie rozstrzyga czy zachodzą jakiekolwiek przesłanki opisane w przepisie art. 30 ust. 3 ustawy Prawo Budowlane.

Wszystkie formalności związane z uzyskaniem zgłoszenia budowy tymczasowego obiektu budowlanego są po stronie Zamawiającego.

- Czy w przypadku miejsca posadowienia przedmiotu najmu zachodzą przesłanki opisane w art. 30 ust. 6 pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane?

Odp. Zamawiający nie rozstrzyga czy zachodzą jakiekolwiek przesłanki opisane w przepisie art. 30 ust. 6 pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane.

Wszystkie formalności związane z uzyskaniem zgłoszenia budowy tymczasowego obiektu budowlanego są po stronie Zamawiającego.

Dyrektor

Zarządu Mienia m.st. Warszawy

Hanna Jakubowicz