(pieczęć firmowa)

Załącznik nr 2 zapytania ofertowego z dnia ………..….. r.

FORMULARZ OFERTOWY

Dotyczy: opracowanie analizy możliwości zabudowy nieruchomości przy ul. Wóycickiego i Herbowej w dzielnicy Bielany  m.st. Warszawy (działka ew. nr 68/2 z obrębu 7-11-01) na potrzeby budowy magazynu z zakresu ochrony ludności wraz z zagospodarowaniem towarzyszącym, a także oszacowanie kosztów prac projektowych i robót budowlanych niezbędnych do jej realizacji  a także przygotowanie, złożenie i uzyskanie  wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

- WYKONAWCA:

1. Nazwa firmy: ……………………………………………………………………………………………………………….………………………………

2. Adres firmy: …………………………………………………………………………………………………………………………….…...……………..

3. Numer tel., fax -u, poczty e-mail…………………………………………………………………………………………………………………..

4. Nr KRS lub nr ewidencji działalności gospodarczej ………………………...………………………………………….…………………

4. Osoby uprawnione do reprezentacji: …………………………………………………………………………………………………..………

II. OFEROWANA CENA:

| ETAP | TERMIN | KWOTA NETTO (zł) | KWOTA VAT (zł) | KWOTA BRUTTO (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ETAP I: Opracowanie wstępnej dwuwariantowej koncepcji architektonicznej oraz zagospodarowania terenu (pkt IV. 1) OPZ) | 21 dni od dnia 25.08.2026 r. |  |  |  |
| ETAP II: Opracowanie ostatecznej koncepcji architektonicznej oraz zagospodarowania terenu (pkt IV. 2) OPZ) | 21 dni od dnia odbioru etapu I | (nie mniej niż 20% całości zamówienia) |  |  |
| ETAP III: Przygotowanie wniosków o warunki zabudowy lub ustalenie inwestycji celu publicznego (pkt IV. 3) OPZ) | 14 dni od dnia odbioru etapu II | (nie mniej niż 20% całości zamówienia) |  |  |
| ETAP IV: Określenie szacunkowych kosztów prac projektowych oraz robót budowlano-montażowych (pkt II. 4) OPZ) | 28 dni od dnia odbioru etapu II | (nie mniej niż 10% całości zamówienia) |  |  |
| Udział w spotkaniach roboczych (2 spotkania) (pkt. II. OPZ) | Powiadomienie co najmniej 3 dni robocze przed spotkaniem | (łączna kwota spotkań) |  |  |
| SUMA: |  |  |  |

Słownie zł brutto .............................................................................................................

III. OŚWIADCZENIA OFERENTA

- Cena brutto oferty jest ceną ryczałtową i obejmuje wszelkie koszty, które mogą wyniknąć w związku z wykonaniem zamówienia zgodnie z warunkami określonym w umowie.

- Oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu.

- Oświadczam(y), że akceptuje(my) bez zastrzeżeń warunki płatności określone we wzorze umowy.

- Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń.

- Oświadczam(y), że uzyskałem(liśmy) wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

- Zobowiązuję(jemy) się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym.

- Oświadczam(y), że jestem(śmy) związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z treścią wzoru umowy i zobowiązuję(emy) się, w przypadku wyboru niniejszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i ofercie w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam(y), że posiadam(y) wymagane doświadczenie i uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym niniejszym postępowaniem.

- Oświadczam(y), że realizacja przedmiotu zamówienia zostanie wykonana przy pomocy pracowników, którzy nie zostali skazani prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo umyślne.

- Oświadczam(y), że nie posiadam(y) zaległości z tytułu podatku wobec Urzędu Skarbowego i Urzędu Gminy oraz składek ubezpieczenia wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego* w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.(*niepotrzebne skreślić),

- Oświadczam(y), że jestem(śmy) czynnym podatnikiem podatku VAT w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług oraz posiadamy nadany numer identyfikacji podatkowej NIP: …………………………………………** (**uzupełnić jeśli dotyczy).

Data……………………………… Podpis osób uprawnionych………………………………..

Wraz z ofertą składam(y) następujące dokumenty:

- ……………………………………………………………….

- ……………………………………………………………….

- ……………………………………………………………….

- ……………………………………………………………….

Oferta zawiera ….. ponumerowanych stron.