(pieczęć firmowa)

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia …….. r.

FORMULARZ OFERTOWY

Dotyczy: Opracowanie analizy możliwości zabudowy nieruchomości przy ul. Kaczorowej 2 w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy (działka ewidencyjna nr 14/144 z obrębu 4-07-02, jednostka ewidencyjna 146503_8) wraz z oszacowaniem kosztów prac projektowych i robót budowlanych oraz złożeniem wniosków o warunki zabudowy / ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

- WYKONAWCA:

1. Nazwa firmy: ……………………………………………………………………………………………………………….………………………………

2. Adres firmy: …………………………………………………………………………………………………………………………….…...……………..

3. Numer tel., fax -u, poczty e-mail…………………………………………………………………………………………………………………..

4. Nr KRS lub nr ewidencji działalności gospodarczej ………………………...………………………………………….…………………

4. Osoby uprawnione do reprezentacji: …………………………………………………………………………………………………..………

II. OFEROWANA CENA:

| NAZWA ZADANIA: Opracowanie analizy możliwości zabudowy nieruchomości przy ul. Kaczorowej 2 w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy (działka ewidencyjna nr 14/144 z obrębu 4-07-02, jednostka ewidencyjna 146503_8) wraz z oszacowaniem kosztów prac projektowych i robót budowlanych oraz złożeniem wniosków o warunki zabudowy / ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MIEJSCE REALIZACJI: Kaczorowa 2 Warszawa |  |  |  |  |
| ETAP | TERMIN | KWOTA NETTO (zł) | KWOTA PODATKU VAT (zł) | KWOTA BRUTTO (zł) |
| ETAP I: Opracowanie wstępnej dwuwariantowej koncepcji architektonicznej oraz zagospodarowania terenu (pkt II. 1) OPZ) | 28 dni od dnia podpisania umowy |  |  |  |
| ETAP II: Opracowanie ostatecznej koncepcji architektonicznej oraz zagospodarowania terenu (pkt II. 2) OPZ) | 14 dni od dnia odbioru etapu I | (nie mniej niż 20% całości zamówienia) |  |  |
| ETAP III: Przygotowanie wniosków o warunki zabudowy lub ustalenie inwestycji celu publicznego (pkt II. 3) OPZ) | 14 dni od dnia odbioru etapu II | (nie mniej niż 20% całości zamówienia) |  |  |
| ETAP IV: Określenie szacunkowych kosztów prac projektowych oraz robót budowlano-montażowych (pkt II. 4) OPZ) | 14 dni od dnia odbioru etapu III | (nie mniej niż 10% całości zamówienia) |  |  |
| Udział w spotkaniach roboczych (2 spotkania) (pkt. II. OPZ) | Powiadomienie co najmniej 3 dni robocze przed spotkaniem | (łączna kwota spotkań) |  |  |
| SUMA: |  |  |  |

Słownie zł brutto ......................................................................................................................................

III. OŚWIADCZENIA OFERENTA

- Cena brutto oferty jest ceną ryczałtową i obejmuje wszelkie koszty, które mogą wyniknąć w związku z wykonaniem zamówienia zgodnie z warunkami określonym w umowie.

- Oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu.

- Oświadczam(y), że akceptuje(my) bez zastrzeżeń warunki płatności określone we wzorze umowy.

- Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń.

- Oświadczam(y), że uzyskałem(liśmy) wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

- Zobowiązuję(jemy) się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym.

- Oświadczam(y), że jestem(śmy) związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z treścią wzoru umowy i zobowiązuję(emy) się, w przypadku wyboru niniejszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i ofercie w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam(y), że posiadam(y) wymagane doświadczenie i uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym niniejszym postępowaniem.

- Oświadczam(y), że realizacja przedmiotu zamówienia zostanie wykonana przy pomocy pracowników, którzy nie zostali skazani prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo umyślne.

- Oświadczam(y), że nie posiadam(y) zaległości z tytułu podatku wobec Urzędu Skarbowego i Urzędu Gminy oraz składek ubezpieczenia wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego* w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.(*niepotrzebne skreślić),

- Oświadczam(y), że jestem(śmy) czynnym podatnikiem podatku VAT w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług oraz posiadamy nadany numer identyfikacji podatkowej NIP: …………………………………………** (**uzupełnić jeśli dotyczy).

Data……………………………… Podpis osób uprawnionych………………………………..

Wraz z ofertą składam(y) następujące dokumenty:

- ……………………………………………………………….

- ……………………………………………………………….

- ……………………………………………………………….

- ……………………………………………………………….

Oferta zawiera ….. ponumerowanych stron.